南京航空航天大学房屋建筑物建账流程

根据我校房屋建筑物建账的实际操作流程及最新财政部相关规定，为使房屋建筑建账工作责任清晰，流程明确，基建处、财务处、国资处经过充分沟通，制定以下流程：

1、房屋竣工后，基建处组织验收合格后、国资处组织移交使用单位使用。

2、基建处负责到国资处按暂估值建账入固，国资处返还入固凭条。

3、基建处将入固凭条送财务处，财务处据此做财务暂估入账。

4、财务处作项目决算。

5、审计处委托决算审计。

5、财务处将最终项目决算情况报工信部审批。

6、财务处接受工信部批复。

7、国资处根据财务处转来批复凭条及调账明细，作资产调账。

8、财务处做财务调账，正式入固。

2019年9月20日

南京航空航天大学房屋建筑物建账流程图

房屋竣工

基建处组织验收，国资处组织移交

基建处负责暂估价值，到国资处建账入固

财务处负责财务暂估入账

财务处作项目决算

审计处作决算审计

财务处将最终项目决算情况报工信部审批

工信部批复后

国资处作资产调账、正式入固。财务处做财务调账

完成入固建账